   Отчёт правления за 2022 год.

1. Водопровод и колодцы.

     В 2021 году ДНТ «Обрабпрос» был заключен договор и получены техническое задание и спецификация материалов и оборудования с ИП «Савченко», на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Стальского ДНТ «Обрабпрос»».
 Приступив к работе, Правление столкнулось с проблемой начала проведения этих работ, т.к.  в распоряжении отсутствовали какие- либо документы, касающиеся водопровода по всему нашему поселку. Для решения этой задачи нами был сделан запрос в АО «Люберецкий водоканал». В ответ мы получили отказ, с обоснованием того, что те акты, которые мы запрашивали, являются приложениями к договору на водоснабжение, который между АО «Люберецким Водоканалом» и ДНТ «Обрабпрос» не был заключен. 
   Подписание актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности не производилось. Для получения разрешения на проведение работ, в адрес Люберецкого водоканала было направлено письмо, в котором мы обратились с просьбой направить своего представителя в состав комиссии, для оформления акта об освидетельствовании технического (аварийного) состояния данного водопровода. После составления и подписания акта по признанию аварийным этого участка и требующим срочной его замены, мы обратились с просьбой выдать техническое задание на замену вышеуказанного участка водопровода. 
    По требованию Люберецкого водоканала была проведена топографическая съемка (геоподоснова) проблемного участка. На сегодняшний день проведена значительная часть работ, по согласованию подземных коммуникаций с инженерными службами городского округа Люберцы.

 В конце 2021 года были закуплены материалы на спонсорские деньги. Материалы были получены 25.02.2022 года.
2. Электроснабжение.

В 2021 году был заключен договор с Раменскими электросетями на увеличение мощности и замену трансформаторов со старых на новые. Одним из условий договора была разработка и утверждение проекта реконструкции  подстанций за счет ДНТ. 
24.05.2022 года был согласован и подписан проект Раменскими электросетями. Люберецкими электросетями были проведены работы по составлению перечня необходимых материалов. Штатным электриком была проведена работа по поиску поставщика трансформаторов, в размере 3- х штук и дополнительного оборудования, для их установки. 

 На 07.08.2022г определяется компания поставщика, с которой будут проводится переговоры о стоимости, условиях и сроках поставки. После покупки трех трансформаторов и необходимого оборудования начнутся работы по их установке Люберецкими электросетями,

В период с 1 декабря по 5 августа 2022 года на территории ДНТ проведены следующие работы:

- установлены новые фонари уличного освещения: - 4 шт.
 (ул. Менжинского д.35, ул. Менжинского д. 41, Тихий пер д.27, ул. Восточная д.4)


- ликвидирована авария на ТП 79, где была произведена замена плавких вставок. 
- ликвидация разрыва линии электропередачи на Тихом переулке д. 23 между двух опор ( произведена замена СИП провода).


- демонтаж, ремонт и монтаж фонарей уличного освещения – 6 шт.
(ул. Фурманова д. 7 и д.24, Северная зона, ул. Герцена д.35, 2й Березовый пр. д.16, ул. Восточная д.1)
      -  устранение аварий и восстановление электропровода к фонарям уличного освещения (2й Лесной дом 24).


      -  восстановление уличного освещения (ул. Фурманова от ул. Менжинского; Тихий пер. от ул. Фурманова)      
 Всего с 1 декабря 2021 по 5 августа 2022 года по всему ДНТ было заменено 37 ламп уличного освещения.

Видеонаблюдение.

Заключен договор ДНТ с интернет компанией ИНТЕЛСК о замене старой системы видеонаблюдения на новую, с увеличением количества видеокамер, которые на сегодняшний день установлены и уже работают. Договор включает в себя полное обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения за счет компании ИНТЕЛСК.
 В настоящее время рассматривается вопрос по заключению договора с интернет компанией РАМНЕТ. Ведутся переговоры по установке и обслуживанию удаленной пропускной системы въездных групп на  территорию ДНТ. 
3. Деревья и кусты.

         Удаление аварийных деревьев на центральной зоне (Поляна), северной зоне (вдоль Егорьевского шоссе), на территории правления (ул. Стальского) , устранение веток и деревьев, лежащих на  линиях электропередач по всему поселку . 

Удаление и распил деревьев (1й Лесной пр. д 21, Лунный пр. д.1, ул. Фурманова д.1, перекресток ул. Менжинского и ул. Фурманова, Тихий пер д.2, центральная зона (поляна) – 4 дерева, Гл. Успенского д 33 – 5 деревьев, ул. Фурманова д.6– 6 деревьев, ул. Фурманова д.2 – 2 дерева.
 ул. Стальского д.1 и д.3 (Въезд в Обрабпрос) 5 деревьев.

По улицам Стальского, Карла Либкнехта, Глеба Успенского, Волочаевской, Лунный просек, 2-й Лесной просек  проведены работы по обрезке кустов  и веток деревьев.

Вокруг ТП 75 и 79 производился по окос травы.

4. Уборка территорий и вывоз мусора и дороги.
      В связи с тем, что на территории ДНТ «Обрабпрос» нет возможности установить контейнерные площадки из-за узких дорог и проездов, к чему обязывала компания по вывозу мусора Эколайн-Воскресенск, путем длительных переговоров был заключен договор по вывозу мусора с условием временной установки контейнеров по воскресеньям, для сбора мусора от участков наших жителей. 

В связи с запретом на сжигание листвы, травы, шишек и сырых веток на участках, регулярно производится их вывоз. Для этого заказываются дополнительные контейнеры, в зависимости от вывозимого объема. 

За период с декабря по июль включительно было вывезено 72 контейнера. 


В апреле 2022 года дважды проводилась уборка всех улиц ДНТ, а также центральной зоны, территорий вокруг ТП 75, 79 и 79А и территории вокруг памятника. 

В мае, проводилась уборка общественной территории по ул. Карла Либкнехта от дома 16 и до дома 24.

 Зима 2022 года была очень снежной и с 5 декабря по 3 апреля производилась уборка улиц от снега. Всего выездов по уборке снега было 38.
      Правление признает правоту жителей по поводу качества очистки улиц от снега. Это произошло по двум причинам: в ноябре 2021 года отказался от работы на тракторе Сахаров В.Г., который много лет этим занимался и поэтому нам пришлось в срочном порядке искать нового тракториста у которого оказалось недостаточно опыта в этой работе и плюс ко всему трактор был в ненадлежащем состоянии. Пришли в негодность оба аккумулятора и отвал, который в срочном порядке пришлось искать, приобретать и менять. Заказать грейдер в сторонних организациях было проблематично и дорого для ДНТ. Для того, чтобы не запустить дороги до совсем плохого состояния, пришлось обращаться к администрации Люберец, для очистки центральных улиц: ул. Менжинского, Глеба Успенского, ул. Стальского и Лунного просека. Благодаря хорошим взаимоотношениям между администрацией Люберец и председателем ДНТ (о чем говорит благодарственное письмо, подписанное главой Администрации ГО Люберцы Ружицким В.П.), услуга по грейдеру была предоставлена утром, в этот же день. 
Что бы исключить травмоопастность в период гололедицы песком посыпались все дороги и перекрестки поселка. 

В настоящее время проходит подготовка и обучение нового тракториста к зимнему сезону.

 
Весной 2022 года проведена покраска придорожного ограждения по                        ул. К.Либкнехта и проведен ремонт и покраска скамеек на территории правления.

В предыдущие годы проводилась интенсивная засыпка асфальтовой крошкой дорог, поэтому в этом году для поддержания их в хорошем состоянии, весной было проведено только выравнивание дорожного полотна трактором, что дало возможность сэкономить наши средства. 

     Были закуплены материалы и силами работников правления проведены ямочные ремонтные работы по улице Стальского горячим битумом и холодным асфальтом. На проезжей части улицы устранено 10 ям.

5. Документы, сверки и ревизия.

      Продолжается работа по сверке списка собственников земельных участков и выявление новых жителей, заказываются выписки из ЕГРН. В результате выявлено 12 новых собственников земельных участков.
     Продолжается работа по восстановлению личных дел.
В сентябре 2017 года, из за полного отсутствия денег на счете ДНТ,  Председатель Крученых В.А. был вынужден взят кредит 360 000,00 тыс. руб., который  30 декабря 2021 года был в полном объеме погашен в сумме 444 900 руб. 00 коп.
6. Должники и судебные дела.
Огромная работа проводилась по взысканию долгов по взносам:
- проводились и проводятся оповещения собственников, имеющих задолженность  различными возможными способами (звонками по телефону,  сообщениями на электронную почту);
- направлены 59 досудебных претензий по почте России;
- направлено 14 исковых заявлений по выдачи судебных приказов;
- подано 6 исковых заявлений по взысканию денежных средств в районные суды.

В результате проведенных работ:

-  полностью погасили или начали погашать 10 человек;
-  по ранее поданным искам ДНТ удалось получить возмещение денежных средств в размере 88 тыс. руб. с Ермилова А.А. и с Кузнецовой Н.Н.
 Так как по делу Кузнецовой Н.Н. проводилось несколько судебных заседаний в Мировом суде и в апелляционной инстанции (Кузнецова подавала на апелляцию) проводилось несколько судебных заседаний, правлением был подан иск на возмещение судебных издержек (адвоката) на сумму 40 000. руб. Решением суда от 25.05. 2022 года было вынесено определение о возмещении заявленной суммы в пользу ДНТ «Обрабпрос».

В данный момент продолжается работа по сокращению количества должников.
      По уголовному делу (обвиняемый Черногоров И.А.) гражданский иск о возмещении денежных средств, присвоенных Черногоровым по одному из эпизодов продажи земли в сумме 440 тыс. руб. до настоящего времени находятся на исполнении судебных приставов. 


Иск к Черногорову И.А. о возмещении судебных издержек в размере 260 тыс. руб. находится до настоящего времени на рассмотрении в Люберецком суде.


Получено решение Нагатинского суда о вступлении в законную силу по делу о возврате всех документов, которых Черногоров не передал новому правлению, а были вынесены из здания правления.  Исполнительный лист передан в службу судебных приставов. В настоящее время по данному вопросу дело № 02а-0631/22  И.А. Черногоров направил иск об оспаривании действий Царицынского ОСП УФССП России по г. Москве.
Рассмотрение дела перенесено на 18 августа 2022 года.


В 2019 году, действующем председателем ДНТ «Обрабпрос» являлся Гарбузов, который заключил договор с адвокатом Шулькиной Т.В. о представлении интересов ДНТ «Обрабпрос» в суде, оплатив ей 113000,00 рублей со счета ДНТ. На судебных заседаниях, Шулькина представляла интересы частного лица Олейник Е.В.  В результате Председателем Веденовой Т.И.  был подан иск о незаконности данного договора и траты денежных средств членов ДНТ «Обрабпрос».

     28 июня 2021 года было вынесено апелляционное определение по делу 2-1568/20 Кузьминского районного суда г. Москвы, о взыскании с адвоката  Шулькиной Т.В. в пользу ДНТ «Обрабпрос» денежных средств,  в размере 113 000, 00 руб. и государственной пошлины в размере 3460 руб. 


17.12.21 года было рассмотрено ходатайство о взыскании судебных расходов на оплату услуг с представителя Шулькиной Т.В. в размере 50 000 руб. 

      04.05.2022 – на счет ДНТ «Обрабпрос» поступили денежные средства в размере 166 460 00руб.
7. Оформление общественных земель.
По решению общего собрания от 09.08.2020 года было решено провести работы по межеванию общественных земель с целью закрепления границ ДНТ «Обрабпрос».     Ранее, предыдущим председателем Черногоровым И.А. было проведено частичное межевание с разделом общественных земель на отдельные участки, с целью продажи. К примеру, центральная зона вся поделена на отдельные участи с кадастровыми номерами, три участка из которых в 2012 году были проданы частным лицам по  бросовой  цене. 

       Оформление и окадастривание дорог проведено не было. В результате, в декабре 2020 года Люберецкая администрация оформила наши дороги в муниципальную собственность.  Для межевания и оформления общественных земель нам необходимо было вернуть в собственность ДНТ «Обрабпрос» все дороги.

       ДНТ «Обрабпрос» заключило договор с ИП «Мостан Юрий Борисович» 

о проведении необходимых работ по оформлению общественных земель.


Проведены следующие работы:
1.Подготовка искового заявления в арбитражный суд Московской области:

- сбор всех документов, включая запросы архивных по землям, принадлежащим ДСК, ДНТ «Обрабпрос»;

- заказ выписок из ЕГРН по каждой дороге, приватизированной администрацией Люберцы;

- Составление текста искового заявления и направление в суд и ответчику с приложенными документами;

- Участие в заседаниях (всего 7) арбитражного суда;

   - подготовка отзыва на апелляционную жалобу; 

- участие на заседании в Апелляционном суде;

   -  получение определения Арбитражного суда.

2. Снятие с учёта в Росреестре дорог на основании решения Арбитражного суда ( всего 26 объектов). 

3. Подготовка всех необходимых документов для постановки на кадастровый учёт и регистрации права собственности на земельный участок.  закрепленных за ДНТ «Обрабпрос» постановлением главы администрации пос. Малаховка Люберецкого района Московской области от № 22 июня 1992 года.

4. Организация и принятие участия  в разработке схемы расположения земельных участков  на кадастровой карте, выявления фактических границ земельных участков членов ДНТ кадастровым границам  и подготовка решения по устранению имеющихся земельных споров между ДНТ «Обрабпрос» и собственников участков. 

5. Организация подготовки межевого плана по уточнению границ земельного участка общего пользования  ДНТ «Обрабпрос»,  с учётом интересов членов ДНТ «Обрабпрос»,   в соответствии с  действующим законодательством  РФ.

6. Определение границ  ДНТ « Обрабпрос» в соответствии с картой-схемой,  представленной ОО «Контур-1».

7. Согласование границ  ДНТ « Обрабпрос» с администрацией городского  округа   Люберцы.

8. Организация подготовки межевого плана, по разделу многоконтурного земельного участка, на несколько самостоятельных земельных участков.

9. Подготовка соответствующих документов для последующего государственного учета и регистрации прав на них. 

10. Проведение консультации и разъяснения по возникающим вопросам в ходе реализации настоящего договора. 

11.  Обеспечение участия квалифицированных специалистов при осуществлении работ.

12. Подготовка ответа на претензию администрации городского округа  Люберцы по земельному участку, который находится по адресу Гл. Успенского д.12  и урегулирование данного вопроса в 2021г.

13. Подготовка ответа на претензию администрации городского  округа Люберцы от 27.05.2022г.:  

-сбор документов

-запрос выписок

14. Подготовка и отправление в суд отзыва на исковое заявление Люберецкой администрации.

15. 09 сентября 2020 года был заключен договор с ООО «Контур-1» для проведения следующих работ:
- Подготовка планов земель ДНТ Обрабпрос расположенных в п. Малаховка ГО Люберцы МО, с использованием доступной картографической основы и нанесением сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

-Геодезическая съёмка (горизонтальная) в масштабе 1:500 земель общего пользования ДНТ Обрабпрос;

-Подготовка плана, отображающего фактические границы земельных участков и кадастровых границ;

-Подготовка межевого плана на земли общего пользования ДНТ Обрабпрос.

На настоящее время все необходимые документы сданы в Росреестр и находятся на рассмотрении.
Комитетом по управлению имуществом ГО Люберцы было подано исковое заявление в Арбитражный суд МО к ДНТ Обрабпрос о взыскании неосновательного обогащения в размере 131 195р. 91коп. за период с 18.08.2019 по 12.07.2022. (самовольно занятая территории) по причине отсутствия регистрации права собственности на земельный участок. ДНТ Обрабпрос принадлежит на праве собственности здание (торговый павильон) с КН 50:202:0030206:267 расположенный по адресу п. Малаховка, ул. Г.Успенского д.12кор.Б, земельный участок под зданием не сформировании на кадастровом учете не состоит.
ИП «Мостан» на данный иск в адрес Арбитражного суда направил отзыв. 

Судебное заседание ещё не было назначено.
В адрес ДНТ Обрабпрос был направлен запрос из ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ на предоставлении свидетельств на собственность здания Правления и земельного участка территории Правления.

В результате было выявлено, что земельный участок территории Правления был оформлен, а на здание Правления документов не оказалось. Так-как часть документов была похищена Черногоровым И.А., то Правление было вынуждено обратиться в БТИ       г. Люберцы, для получения каких- либо документов на это здание. БТИ предоставило технический паспорт здания и распоряжение Исполкома пос. Малаховка от 1978 года о передачи здания Правления в бессрочное пользование ДСК «Обрабпрос».
Этих документов оказалось достаточно, для оформления в собственность ДНТ «Обрабпрос».  На регистрацию в Росреестр были поданы все необходимые документы.

В настоящее время документы Росреестром приняты и находятся в стадия рассмотрения.
Мероприятия, кружки  и библиотека.
По хорошо сложившейся традиции проведен Новый год на Поляне, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Было проведено театрализованное представление  с аниматорами.
подарки были закуплены спонсором, что дало возможность обеспечить подарками                            83 ребенка. 

Руками дизайнера Степаненко Ю.А. была сделана Маслена, для проводов зимы. П

Всю программу вели так же наши жители. На поляне сделана снежная горка для детей. 
9 мая. 

    Один из жителей Обрабпроса подарил 2 мраморные плиты для установки нового меморила. Силами работников правления была организована транспортировка плит, для гравировки фамилий ветеранов ВОВ. Изготовлена, смонтирована и установлена металлоконструкция с мемориальными плитами.


9 мая было проведено открытие нового мемориала.

СУББОТНИК

В мае 2022 были проведены 2 субботника, по расчистки территории центральной зоны и улицам поселка.

Кружки

Как всегда, в летнее время работают кружок по рисованию и творческая мастерская.

Библиотека.

В здании правления на втором этаже издавна существует хорошая библиотека.  Современные технологии, к сожалению, вытеснили книги в бумажном формате. Желающих воспользоваться библиотекой крайне мало.
Был объявлен и организован сбор книг от жителей поселка, отсортированы и направлены в дом престарелых и детский дом Владимирской области.

Библиотека готова к приему посетителей. 
